|  |  |
| --- | --- |
| Gerb-BMSTU_01 | **Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**  **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**  **высшего образования**  **«Московский государственный технический университет**  **имени Н.Э. Баумана**  **(национальный исследовательский университет)»**  **(МГТУ им. Н.Э. Баумана)** |

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Лабораторная работа № \_\_**2\_\_

**Дисциплина Экономика программной инженерии**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вариант №0(4)**  **Студент \_Блохин Д. М.**  **Группа \_ИУ7-82Б\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Оценка (баллы) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Преподаватель \_Барышникова М.Ю.**  **\_Силантьева А.В.** |  |

Москва.


2023 г.

**Лабораторная работа 2**

**Тема Определение ресурсов и затрат для проекта**


**Задание для тренировки**


1. Дополнить временной план проекта, подготовленный на предыдущем этапе (лабораторная работа № 1), информацией о ресурсах и определить стоимость проекта.
2. Для этого заполнить ресурсный лист в программе MS Project, принимая во внимание, что к реализации проекта привлекается не более 10 исполнителей.
3. Предусмотреть, что стандартная ставка ресурса составляет 150 руб./день.
4. Произвести назначение ресурсов на задачи в соответствии с таблицей. С учетом того, что квалификация ресурсов одинаковая, при назначении ресурсов использовать процент загрузки.



1. Запланировать для выполнения работы Е использование материального ресурса, стоимостью 300 руб. за единицу и с нормой расхода 4 единицы в день.

**Результат**






**Лабораторная работа**

**Цель:** освоение возможностей программы Microsoft Project для работы с ресурсами.


**Задание 1: Создание списка ресурсов**

Был заполнен ресурсный лист:

****

**Задание 2: Назначение ресурсов задачам**


Были назначены ресурсы в соответствии с таблицей:

****

У системного аналитика, художника-дизайнера и технического писателя наблюдаются перегрузки из-за того, что они задействованы на нескольких задачах одновременно.




Задачам 2/8/12 было выделено по 1000 рублей фиксированных затрат.



Для 8 задаче «Построение базы объектов» был арендован дополнительный сервер:

C:\Users\Дмитрий\Desktop\07.PNG





**Задание 3: Анализ затрат по группам ресурсов**

Была проведена структуризация затрат по группам ресурсов:



Информацию о затратах по структурным группам ресурсов представлена в графическом виде.






**Вывод**

Согласно диаграммам, можно сделать следующие выводы:

* наиболее затратна работа программистов, сервера, ввод данных и анализа;
* у программистов и аналитиков наибольшее соотношение затрат к трудозатратам (50% затрат и 29% трудозатрат для программистов и 10% и 2% для аналитиков);
* обратная ситуация наблюдается у сервера – 13% затрат на 32% трудозатрат и у ввода данных – 11% и 25%.



Итого: затраты – 48 142,00 (выделено 50 000), длительность 27,6 недель.

**Вывод из лабораторной работы**

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены возможности программы Microsoft Project для работы с ресурсами. Была заполнена таблица ресурсов, которые далее были назначены, а также проведён анализ затрат по группам.